Backend Tasks

Единый бэкенд KayFit + FitKeep

Список задач с описанием, деталями реализации и оценками времени

Ключевые принципы

Логика обоих приложений сохраняется полностью. Переносим, не переписываем.

Единый онбординг — объединяем вопросы из двух квизов. Все остальные функции (дневник питания, тренировки, AI, подбор программ, оборудование, достижения) переносятся без изменений логики.

Мультиязычность: все данные из БД, которые видит пользователь, должны быть переведены. Используем существующую таблицу translations из FitnesBot. Базовый язык — ru. Добавляем en.

Сводная таблица задач

| ID | Эпик | Название | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK-BE-001 | DB | Создать таблицу users | 30м |
| TASK-BE-002 | DB | Создать refresh_tokens | 30м |
| TASK-BE-003 | DB | Создать nutrition + training profiles | 1ч |
| TASK-BE-004 | DB | Создать subscriptions + plans | 1ч |
| TASK-BE-005 | DB | Создать chat_messages | 30м |
| TASK-BE-006 | DB | Создать quiz_answers | 30м |
| TASK-BE-007 | DB | Создать nutrition tables (meals, foods) | 1.5ч |
| TASK-BE-008 | DB | Адаптировать FitnesBot FK -> unified users | 3ч |
| TASK-BE-009 | DB | Миграция пользователей из двух БД | отказ |
| TASK-BE-010 | Auth | Unified auth endpoints | 1ч |
| TASK-BE-011 | Auth | Middleware проверки подписки | 30м |
| TASK-BE-012 | Chat | Chat Intent Classifier | 30м |
| TASK-BE-013 | Chat | Chat Agents (Nutritionist/Trainer/General) | 2ч |
| TASK-BE-014 | Chat | Chat API endpoints | 1ч |
| TASK-BE-015 | Nutrition | Nutrition API endpoints | 3ч |
| TASK-BE-016 | Nutrition | AI распознавание еды | 2ч |
| TASK-BE-017 | Nutrition | Расчёт КБЖУ норм (Way to Goal) | 1ч |
| TASK-BE-018 | Training | Адаптация Training API к unified auth | 2ч |
| TASK-BE-019 | Training | Unified quiz/onboarding для training | 2ч |
| TASK-BE-020 | Training | Equipment API | 1ч |
| TASK-BE-021 | Subscription | Subscription API + платёжки | 5ч |
| TASK-BE-022 | Subscription | Telegram Stars оплата | отказ |
| TASK-BE-023 | User | User Profile endpoints | 2ч |
| TASK-BE-024 | User | Quiz Complete автоматический расчёт | 2ч |
| TASK-BE-025 | Infra | Unified FastAPI структура проекта | 4ч |
| TASK-BE-026 | Infra | Миграции БД (SQL scripts) | 3ч |
| TASK-BE-027 | Infra | GitHub Actions CI/CD | 2ч |
| TASK-BE-028 | Infra | Пуш-уведомления (unified) | 6ч |
| TASK-BE-029 | Bot | Telegram бот -> unified user_id | 1ч |
| TASK-BE-030 | i18n | Перенести таблицу translations в unified БД | 1ч |
| TASK-BE-031 | i18n | Dependency get_lang + утилиты apply_translations | 2ч |
| TASK-BE-032 | i18n | Переводы в Training Module | 4ч |
| TASK-BE-033 | i18n | Переводы в Nutrition Module (foods) | 3ч |
| TASK-BE-034 | i18n | Переводы subscription plans + achievements | 2ч |
| TASK-BE-035 | i18n | Расширить quiz_translations.py новыми вопросами | 2ч |

ЭПИК 1: Unified Database & Schema

TASK-BE-001  —  Создать схему unified БД: таблица users

Эпик: DB    |    Оценка: 30м

Что делаем:

Создать новую таблицу users в PostgreSQL, которая объединяет пользователей из обоих продуктов в единую сущность. Написать SQL-миграцию с полным набором полей.

Зачем:

Сейчас пользователи существуют в двух разных БД: Calories (KayFit) и FitnesBot (all_users — FitKeep). Для единого приложения нужна единая таблица — источник правды для аутентификации и профиля.

Детали реализации:

CREATE TABLE users (

id              SERIAL PRIMARY KEY,

email           VARCHAR(256) UNIQUE,

password_hash   VARCHAR(512),

fullname        VARCHAR(128) NOT NULL,

phone           VARCHAR(32),

avatar_url      TEXT,

language        VARCHAR(8)  NOT NULL DEFAULT 'ru',

ai_consent      BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT FALSE,

is_deleted      BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT FALSE,

created_at      TIMESTAMP   NOT NULL DEFAULT NOW(),

updated_at      TIMESTAMP

);

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-002  —  Создать таблицу refresh_tokens

Эпик: DB    |    Оценка: 30м

Что делаем:

Создать таблицу для хранения refresh токенов с привязкой к пользователю. Хранить хэш токена (не plain text), поддерживать несколько устройств, флаг отзыва.

Зачем:

Безопасная реализация JWT refresh flow — единственный способ безопасно инвалидировать токены при logout. Хранение хэша защищает от утечки при компрометации БД.

Детали реализации:

CREATE TABLE refresh_tokens (

id          SERIAL PRIMARY KEY,

user_id     INT REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

token_hash  VARCHAR(256) NOT NULL,   -- SHA-256

device_info VARCHAR(256),

expires_at  TIMESTAMP NOT NULL,

created_at  TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

is_revoked  BOOLEAN DEFAULT FALSE

);

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-003  —  Создать user_nutrition_profile и user_training_profile

Эпик: DB    |    Оценка: 1ч

Что делаем:

Создать две таблицы — профиль питания и профиль тренировок — связанные с таблицей users.

Зачем:

Разделение данных по доменам позволяет независимо развивать модули nutrition и training. Пользователь может иметь только один из профилей.

Детали реализации:

-- user_nutrition_profile:

--   goal_type, current/target_weight, height, age, gender,

--   activity_level, calories_goal, protein/fat/carbs_goal, dietary_restrictions

-- user_training_profile:

--   gender, age, height, current_weight, experience_level,

--   current/desired_fat_percentage, preferred_duration_min,

--   injuries, training_type_pref, training_program_id,

--   trainer_id, fitness_club_id, onboarding_status

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-004  —  Создать subscriptions и subscription_plans

Эпик: DB    |    Оценка: 1ч

Что делаем:

Спроектировать и создать таблицы для единой подписки: планы тарифов и активные подписки пользователей.

Зачем:

Сейчас подписки управляются независимо в двух продуктах. Единая подписка = единая запись в БД, единая проверка доступа, единое управление оплатой.

Детали реализации:

CREATE TABLE subscription_plans (

id SERIAL PRIMARY KEY, name VARCHAR(64),

term_days INT, price_rub INT, price_stars INT,

includes_nutrition BOOLEAN DEFAULT TRUE,

includes_training BOOLEAN DEFAULT TRUE,

includes_ai_chat BOOLEAN DEFAULT TRUE,

includes_trainer BOOLEAN DEFAULT FALSE

);

CREATE TABLE subscriptions (

id SERIAL PRIMARY KEY, user_id INT REFERENCES users(id),

plan_id INT REFERENCES subscription_plans(id),

status VARCHAR(16),  -- trial|active|expired|cancelled

started_at TIMESTAMP, expires_at TIMESTAMP,

payment_type VARCHAR(32), external_sub_id VARCHAR(256),

auto_renew BOOLEAN DEFAULT TRUE

);

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-005  —  Создать chat_messages для unified chat

Эпик: DB    |    Оценка: 30м

Что делаем:

Создать таблицу для хранения истории сообщений unified чата с поддержкой разных agent_type и conversation_id.

Зачем:

Для AI чата нужно хранить историю, чтобы подавать её в контекст LLM. agent_type позволяет разделять историю по агентам для аналитики.

Детали реализации:

CREATE TABLE chat_messages (

id              SERIAL PRIMARY KEY,

user_id         INT REFERENCES users(id),

conversation_id UUID NOT NULL,

role            VARCHAR(16),    -- user | assistant

content         TEXT NOT NULL,

agent_type      VARCHAR(16),    -- nutritionist | trainer | general

created_at      TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-006  —  Создать quiz_answers для unified онбординга

Эпик: DB    |    Оценка: 30м

Что делаем:

Создать единую таблицу для хранения ответов на вопросы онбординга. Поддерживать разные модули (common, nutrition, training) и типы ответов.

Зачем:

Объединение квизов в одной таблице с разметкой по module позволяет использовать ответы для расчёта КБЖУ, матчинга программы, персонализации AI.

Детали реализации:

CREATE TABLE quiz_answers (

id           SERIAL PRIMARY KEY,

user_id      INT REFERENCES users(id),

question_key VARCHAR(64) NOT NULL,

answer_value TEXT,

answer_type  VARCHAR(16),    -- text|int|float|choice|multichoice

module       VARCHAR(16),    -- common|nutrition|training

created_at   TIMESTAMP DEFAULT NOW(),

updated_at   TIMESTAMP,

UNIQUE(user_id, question_key)

);

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-007  —  Создать таблицы nutrition модуля (meals, foods, meal_items)

Эпик: DB    |    Оценка: 1.5ч

Что делаем:

Создать полную схему для дневника питания: foods (справочник продуктов), meals (приёмы пищи), meal_items (позиции внутри приёма пищи).

Зачем:

Весь функционал трекинга калорий из KayFit/Calories должен работать в unified бэкенде. Нужно воссоздать схему из Calories, адаптировав user_id под новую таблицу users.

Детали реализации:

CREATE TABLE foods (

id SERIAL PRIMARY KEY, name VARCHAR(256) NOT NULL, name_en VARCHAR(256),

barcode VARCHAR(64) UNIQUE, calories_100g FLOAT,

protein_100g FLOAT, fat_100g FLOAT, carbs_100g FLOAT,

source VARCHAR(32),    -- user|openfoodfacts|ai_recognized

created_by INT REFERENCES users(id)

);

CREATE TABLE meals (

id SERIAL PRIMARY KEY, user_id INT REFERENCES users(id),

meal_type VARCHAR(16), eaten_at TIMESTAMP, notes TEXT, emotion VARCHAR(32)

);

CREATE TABLE meal_items (

id SERIAL PRIMARY KEY, meal_id INT REFERENCES meals(id) ON DELETE CASCADE,

food_id INT REFERENCES foods(id), food_name VARCHAR(256),

quantity_g FLOAT, calories FLOAT, protein FLOAT, fat FLOAT, carbs FLOAT

);

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-008  —  Адаптировать таблицы FitnesBot: заменить FK all_users -> users

Эпик: DB    |    Оценка: 3ч

Что делаем:

Изменить все внешние ключи в таблицах FitnesBot (schedule_trainings, exercize_results, user_exercize_parameters и др.) с all_users(user_id) на users(id).

Зачем:

Существующие таблицы тренировочного модуля должны работать с единой таблицей users. Без этой задачи невозможно связать тренировочные данные с единым аккаунтом.

Детали реализации:

Таблицы для изменения:

- start_quest_result          -> quiz_answers

- user_individual_data        -> quiz_answers

- user_actions                -> add user_id FK to users

- user_exercize_parameters    -> exercise_session_params

- user_max_weight             -> exercise_personal_records

- schedule_trainings          -> scheduled_trainings

- user_chats                  -> chat_messages

- trainer_clients             -> update user FK

- subscribers                 -> subscriptions

Стратегия:

1. ADD COLUMN internal_user_id INT REFERENCES users(id)

2. Создать маппинг: all_users.internal_user_id -> users.id

3. Постепенно заменить FK

4. Скрипт проверки целостности данных

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-009  —  Миграция пользователей из Calories + FitnesBot -> unified users

Эпик: DB    |    Оценка: отказ

Что делаем:

Написать и протестировать скрипт миграции пользователей из обеих БД в новую unified таблицу users. Обработать конфликты (один email в обоих продуктах).

Зачем:

Существующие пользователи должны без потерь переехать в новую систему. Пользователь с аккаунтом в обоих приложениях должен получить один объединённый аккаунт.

Детали реализации:

# Стратегия merge:

# 1. Загрузить users из Calories (email + password_hash + fullname)

# 2. Загрузить users из FitnesBot.all_users (telegram_id + fullname)

# 3. Для каждого Calories user:

#    - INSERT INTO unified.users

#    - записать mapping: user_migrations(unified_id, source='calories', original_id)

# 4. Для каждого FitnesBot user с email:

#    - Найти unified user по email

#    - Если найден: UPDATE users SET telegram_user_id = ...

#    - Если нет: INSERT с telegram_user_id

# 5. FitnesBot users без email -> INSERT с telegram_user_id, без email

CREATE TABLE user_migrations (

unified_user_id INT REFERENCES users(id),

source          VARCHAR(16),   -- calories | fitnesbot

original_id     VARCHAR(64),

migrated_at     TIMESTAMP DEFAULT NOW()

);

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ЭПИК 2: Auth Service

TASK-BE-010  —  Реализовать unified auth endpoints

Эпик: Auth    |    Оценка: 1ч

Что делаем:

Реализовать полный набор auth endpoints в FastAPI: register, login, refresh, logout, me, apple, google, delete account. Единый JWT формат для обоих бывших продуктов.

Зачем:

Это основа всего. Без единой авторизации невозможен единый аккаунт. Оба мобильных клиента должны аутентифицироваться через один endpoint с одинаковым форматом токенов.

Детали реализации:

POST /api/v1/auth/register  -> { access_token, refresh_token, user_id }

POST /api/v1/auth/login     -> { access_token, refresh_token, user_id }

POST /api/v1/auth/apple     -> { access_token, refresh_token, user_id }

POST /api/v1/auth/google    -> { access_token, refresh_token, user_id }

POST /api/v1/auth/refresh   -> { access_token, refresh_token }

POST /api/v1/auth/logout    body: { refresh_token }

GET  /api/v1/auth/me        -> полный профиль пользователя

DELETE /api/v1/auth/account

Требования:

- access_token: JWT, exp 15 min

- refresh_token: JWT, exp 30 days, хранится в БД (hash)

- /me должен возвращать subscription, onboarding_completed

- Rate limiting: 5 req/min на /register и /login

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-011  —  Middleware: проверка подписки

Эпик: Auth    |    Оценка: 30м

Что делаем:

Реализовать FastAPI dependency require_subscription, которая проверяет наличие активной подписки. Применять ко всем платным endpoints.

Зачем:

Нужно централизованно защищать платный функционал (AI распознавание еды, AI чат, адаптивные тренировки). Без middleware каждый handler должен сам проверять подписку.

Детали реализации:

async def require_subscription(user=Depends(get_current_user), db=Depends(get_db)):

sub = await db.get_active_subscription(user.id)

if not sub:

raise HTTPException(402, detail="Subscription required")

return user

# HTTP 402 Payment Required — мобильный клиент уже умеет его обрабатывать

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ЭПИК 3: Chat Router

TASK-BE-012  —  Реализовать Chat Intent Classifier

Эпик: Chat    |    Оценка: 30м

Что делаем:

Написать сервис ChatIntentClassifier, который определяет тип запроса: nutritionist, trainer или general. Keyword matching с fallback к LLM-классификации.

Зачем:

Это ключевая логика unified чата. Без классификации невозможно направить запрос к правильному AI агенту.

Детали реализации:

class ChatIntentClassifier:

NUTRITION_KEYWORDS = [

'калори','есть','питание','рацион','белок','жир',

'углевод','вес','диет','кушать','продукт','рецепт'

]

TRAINING_KEYWORDS = [

'трен','упражнен','мышц','жим','тяга','приседан',

'кардио','подход','повторен','программа','тренер','зал'

]

def classify(self, message: str) -> str:

msg_lower = message.lower()

n_score = sum(1 for kw in self.NUTRITION_KEYWORDS if kw in msg_lower)

t_score = sum(1 for kw in self.TRAINING_KEYWORDS if kw in msg_lower)

if n_score > t_score:   return 'nutritionist'

elif t_score > n_score: return 'trainer'

else:                   return 'general'

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-013  —  Реализовать Chat Agents (Nutritionist, Trainer, General)

Эпик: Chat    |    Оценка: 2ч

Что делаем:

Написать три AI агента, каждый со своим system prompt и контекстом пользователя. Агенты вызывают Claude/GPT API с историей переписки.

Зачем:

Разные агенты = разная специализация. Нутрициолог знает о питании, тренер — о программе тренировок. Без разделения ответы будут generic.

Детали реализации:

class NutritionistAgent:

async def generate(self, user_id, message, history) -> str:

profile = await db.get_nutrition_profile(user_id)

today = await db.get_today_meals_summary(user_id)

system = f"Ты нутрициолог. Профиль: вес {profile.weight}кг, "

f"норма {profile.calories_goal} ккал. "

f"Сегодня: {today.calories} ккал съедено."

return await llm_client.chat(system, message, history[-20:])

class TrainerAgent:

async def generate(self, user_id, message, history) -> str:

profile = await db.get_training_profile(user_id)

sample = await db.get_current_training_sample(user_id)

system = f"Ты тренер. Опыт: {profile.experience_level}. "

f"Программа: {sample.title if sample else 'не выбрана'}."

return await llm_client.chat(system, message, history[-20:])

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-014  —  Реализовать Chat API endpoints

Эпик: Chat    |    Оценка: 1ч

Что делаем:

Написать FastAPI router для чата: POST /chat/message (отправить + получить ответ), GET /chat/history, DELETE /chat/history.

Зачем:

Это публичный контракт с мобильным приложением. Мобильный клиент показывает иконку нутрициолога или тренера рядом с ответом по agent_type.

Детали реализации:

@router.post("/message", response_model=ChatResponse)

async def send_message(req: ChatRequest, user=Depends(require_subscription)):

intent = classifier.classify(req.message)

conversation_id = req.conversation_id or str(uuid4())

history = await db.get_chat_history(user.id, conversation_id, limit=20)

agent = get_agent(intent)

reply = await agent.generate(user.id, req.message, history)

await db.save_message(user.id, conversation_id, 'user', req.message, intent)

await db.save_message(user.id, conversation_id, 'assistant', reply, intent)

return ChatResponse(reply=reply, agent_type=intent,

conversation_id=conversation_id)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ЭПИК 4: Nutrition Module

TASK-BE-015  —  Перенести / реализовать Nutrition API endpoints

Эпик: Nutrition    |    Оценка: 3ч

Что делаем:

Перенести всю логику работы с питанием из Calories бэкенда в unified backend. CRUD для приёмов пищи, поиск продуктов, дневник питания.

Зачем:

Весь функционал KayFit (дневник питания, подсчёт КБЖУ, добавление еды) должен работать через unified backend.

Детали реализации:

GET  /api/v1/nutrition/journal?date=YYYY-MM-DD

POST /api/v1/nutrition/meals

DELETE /api/v1/nutrition/meals/{meal_id}

POST /api/v1/nutrition/meals/{meal_id}/items

DELETE /api/v1/nutrition/meals/{meal_id}/items/{item_id}

PATCH /api/v1/nutrition/meals/{meal_id}/items/{item_id}

GET  /api/v1/nutrition/foods/search?q=&barcode=

GET  /api/v1/nutrition/stats?from=&to=

GET  /api/v1/nutrition/goals

PATCH /api/v1/nutrition/goals

Логика /journal: вернуть все meals + items + totals за дату

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-016  —  Перенести AI распознавание еды

Эпик: Nutrition    |    Оценка: 2ч

Что делаем:

Перенести endpoint AI распознавания еды по фото из Calories бэкенда. Принимает изображение, возвращает продукт с КБЖУ.

Зачем:

Ключевая платная фича KayFit — пользователь фотографирует еду и получает автоматический подсчёт калорий. Требует активной подписки.

Детали реализации:

POST /api/v1/nutrition/foods/recognize

Auth: Bearer + require_subscription

Request: multipart/form-data { image: File }

Response: {

food_name: str, calories_100g: float,

protein_100g: float, fat_100g: float,

carbs_100g: float, confidence: float

}

Вызывает Vision API (Claude Vision / GPT-4V)

Результат кэшируется в таблицу foods как source='ai_recognized'

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-017  —  Endpoint расчёта КБЖУ норм (Way to Goal)

Эпик: Nutrition    |    Оценка: 1ч

Что делаем:

Реализовать endpoint, который по данным квиза рассчитывает персональные нормы КБЖУ и прогноз достижения цели по весу.

Зачем:

Нужен для экрана "Way to Goal". Результат сохраняется в user_nutrition_profile как цели питания.

Детали реализации:

POST /api/v1/nutrition/calculate-goals

Request: { age, weight_kg, height_cm, gender,

activity_level (1..5), goal_type, target_weight_kg }

Response: { bmr, tdee, calories_goal, protein_goal_g,

fat_goal_g, carbs_goal_g, weeks_to_goal, weekly_change_kg }

Формулы:

BMR(мужчины) = 10*weight + 6.25*height - 5*age + 5

BMR(женщины) = 10*weight + 6.25*height - 5*age - 161

TDEE = BMR * activity_multiplier[level]

weight_loss:  calories = TDEE - 500

muscle_gain:  calories = TDEE + 300

maintenance:  calories = TDEE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ЭПИК 5: Training Module

TASK-BE-018  —  Адаптировать Training API endpoints к unified auth

Эпик: Training    |    Оценка: 2ч

Что делаем:

Адаптировать все существующие FitnesBot API endpoints к новой системе авторизации: заменить проверку по telegram_user_id + Telegram InitData на стандартный JWT Bearer.

Зачем:

Сейчас FitnesBot авторизует через CheckInitData (Telegram WebApp initData). Мобильное приложение работает по JWT. Нужно унифицировать.

Детали реализации:

- Убрать CheckInitData middleware для mobile endpoints

- Добавить Depends(get_current_user) к защищённым routes

- user.id (unified) вместо telegram_user_id для lookup

Endpoints:

POST /api/v1/training/programs/select

GET  /api/v1/training/schedule

GET  /api/v1/training/{id}

GET  /api/v1/training/{id}/exercise/{eid}

POST /api/v1/training/results

POST /api/v1/training/adaptive

GET  /api/v1/training/exercises/{id}/alternatives

POST /api/v1/training/{id}/replace-exercise

GET  /api/v1/training/progress

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-019  —  Объединить quiz/onboarding endpoints для training

Эпик: Training    |    Оценка: 2ч

Что делаем:

Адаптировать quiz endpoints из FitnesBot под unified схему: использовать новую таблицу quiz_answers вместо start_quest_result и user_individual_data.

Зачем:

Единый онбординг означает единую таблицу для ответов. Нужно консолидировать и обеспечить единый API для mobile клиента.

Детали реализации:

POST /api/v1/quiz/answer

{ question_key, answer, module }

-> INSERT INTO quiz_answers ON CONFLICT DO UPDATE

POST /api/v1/quiz/answers/bulk

{ answers: [...] }

GET  /api/v1/quiz/answers?keys[]=gender&keys[]=experience_level

POST /api/v1/quiz/complete

-> матчинг программы тренировок

-> расчёт nutrition goals

-> вернуть next_step

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-020  —  Equipment API (адаптация)

Эпик: Training    |    Оценка: 1ч

Что делаем:

Адаптировать Equipment endpoints из FitnesBot для работы с unified auth. user_equipment корректно привязывается к users.id.

Зачем:

Оборудование — ключевой параметр для подбора упражнений.

Детали реализации:

GET /api/v1/equipment           -> список всего оборудования

GET /api/v1/equipment/my        -> выбранное пользователем

PUT /api/v1/equipment/my        -> сохранить выбор

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ЭПИК 6: Subscription Service

TASK-BE-021  —  Реализовать Subscription API

Эпик: Subscription    |    Оценка: 5ч

Что делаем:

Написать полный subscription сервис: просмотр планов, покупка, восстановление покупки (App Store / Google Play), проверка статуса, webhooks.

Зачем:

Единая подписка — ключевое бизнес-требование. Пользователь платит один раз и получает доступ к обоим модулям.

Детали реализации:

GET  /api/v1/subscription              -> текущая подписка

GET  /api/v1/subscription/plans        -> доступные планы

POST /api/v1/subscription/purchase     -> инициировать оплату

POST /api/v1/subscription/restore      -> восстановить (Apple/Google receipt)

POST /api/v1/subscription/webhook/stripe

POST /api/v1/subscription/webhook/apple

POST /api/v1/subscription/webhook/google

Логика /restore:

- Принять receipt (Apple) или purchase_token (Google)

- Верифицировать у Apple/Google

- Обновить subscriptions запись

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-022  —  Перенести Telegram Stars оплату

Эпик: Subscription    |    Оценка: отказ

Что делаем:

Сохранить существующую логику оплаты через Telegram Stars из FitnesBot и интегрировать в unified subscription сервис.

Зачем:

Telegram Stars — популярный способ оплаты для Telegram-аудитории. Большая часть пользователей FitKeep пришла через Telegram бот.

Детали реализации:

- FitnesBot bot обрабатывает Stars через pre_checkout_query / successful_payment

- После успешного платежа: вызов internal API

POST /api/v1/internal/subscription/activate

{ user_telegram_id, plan_id, payment_type: 'telegram_stars' }

- Internal endpoint защищён internal API key (не Bearer JWT)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ЭПИК 7: User Profile & Onboarding

TASK-BE-023  —  Реализовать User Profile endpoints

Эпик: User    |    Оценка: 2ч

Что делаем:

Написать endpoints для управления профилем пользователя: просмотр, обновление, управление пуш-токенами.

Зачем:

Раздел Аккаунт в мобильном приложении полностью зависит от этих endpoints.

Детали реализации:

GET   /api/v1/user/profile

PATCH /api/v1/user/profile         { fullname?, avatar_url?, language? }

GET   /api/v1/user/nutrition-profile

PATCH /api/v1/user/nutrition-profile

GET   /api/v1/user/training-profile

PATCH /api/v1/user/training-profile

POST  /api/v1/user/push-token      { token, platform }

DELETE /api/v1/user/push-token     { token }

POST  /api/v1/user/ai-consent      { consent: bool }

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-024  —  Реализовать Quiz Complete логику (автоматический расчёт)

Эпик: User    |    Оценка: 2ч

Что делаем:

POST /api/v1/quiz/complete: читает все ответы, рассчитывает КБЖУ, запускает training sample matching, возвращает next_step.

Зачем:

Переходный endpoint онбординга. Без него бэкенд не знает, что пользователь завершил квиз, и не выполняет нужные автоматические действия.

Детали реализации:

@router.post("/quiz/complete")

async def complete_quiz(user=Depends(get_current_user), db=Depends(get_db)):

answers = await db.get_all_quiz_answers(user.id)

nutrition_goals = calculate_nutrition_goals(answers)

await db.save_nutrition_profile(user.id, nutrition_goals)

training_sample = await match_training_sample(user.id, answers)

await db.save_training_profile_sample(user.id, training_sample.id)

if not await db.has_user_equipment(user.id):

next_step = 'equipment'

elif not await db.has_quiz_answer(user.id, 'current_fat_percentage'):

next_step = 'body_form'

else:

next_step = 'main'

return {"next_step": next_step, "training_sample_assigned": bool(training_sample)}

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ЭПИК 8: Infrastructure & DevOps

TASK-BE-025  —  Настроить unified FastAPI приложение (main.py, config, structure)

Эпик: Infra    |    Оценка: 4ч

Что делаем:

Создать структуру нового unified FastAPI проекта: main.py, конфигурация, подключение к БД (asyncpg pool), регистрация routers, CORS, error handlers.

Зачем:

Это фундамент, на котором строится всё остальное.

Детали реализации:

unified_backend/

+-- app/

|   +-- main.py           <- FastAPI(), include_router(...)

|   +-- config.py         <- Pydantic BaseSettings

|   +-- database.py       <- asyncpg create_pool, get_db

|   +-- dependencies.py   <- get_current_user, require_subscription

|   +-- routers/

|       +-- auth.py, user.py, chat.py, nutrition.py

|       +-- training.py, equipment.py, quiz.py, subscription.py

+-- requirements.txt

+-- .env.example

+-- Dockerfile

ENV variables:

DATABASE_URL, JWT_SECRET, JWT_ACCESS_EXPIRE_MIN=15,

JWT_REFRESH_EXPIRE_DAYS=30, ANTHROPIC_API_KEY

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-026  —  Написать миграции БД

Эпик: Infra    |    Оценка: 3ч

Что делаем:

Написать набор SQL миграций для развёртывания полной unified схемы БД в правильном порядке. Включить rollback скрипты.

Зачем:

Без управляемых миграций невозможно воспроизводимо развернуть БД или откатить изменения при ошибке.

Детали реализации:

001_create_users.sql

002_create_refresh_tokens.sql

003_create_subscription_plans.sql

004_create_subscriptions.sql

005_create_user_nutrition_profile.sql

006_create_user_training_profile.sql

007_create_foods.sql

008_create_meals.sql

009_create_meal_items.sql

010_create_quiz_answers.sql

011_create_chat_messages.sql

012_create_push_tokens.sql

013_create_user_migrations.sql

014_migrate_fitnesbot_schema.sql  <- переименовать таблицы, FK

015_seed_subscription_plans.sql   <- начальные данные тарифов

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-027  —  GitHub Actions CI/CD для unified backend

Эпик: Infra    |    Оценка: 2ч

Что делаем:

Создать GitHub Actions workflow для автоматического деплоя unified backend. По аналогии с DeployApp.yml и DeployBotDev.yml из FitnesBot.

Зачем:

Continuous deployment ускоряет цикл разработки и исключает ручные ошибки.

Детали реализации:

# .github/workflows/DeployUnified.yml

# Триггер: push в main

# Steps:

# 1. SSH на сервер

# 2. git pull

# 3. pip install -r requirements.txt

# 4. Запустить новые миграции

# 5. Restart FastAPI (systemd / docker)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-028  —  Настроить пуш-уведомления (unified)

Эпик: Infra    |    Оценка: 6ч

Что делаем:

Реализовать сохранение FCM/APNs токенов и отправку пуш-уведомлений. Объединить нотификации из обоих продуктов: питание + тренировки.

Зачем:

Push-уведомления — важный инструмент удержания. В unified приложении один пользователь получает уведомления о тренировках И питании через единый токен.

Детали реализации:

CREATE TABLE push_tokens (

user_id INT REFERENCES users(id),

token TEXT NOT NULL UNIQUE,

platform VARCHAR(8),  -- ios|android

...

);

Scheduler задачи:

- TrainingNotif  — напоминание о тренировке (время из расписания)

- NutritionNotif — если не вносил еду за день

- ReengageNotif  — если неактивен N дней

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ЭПИК 9: Telegram Bot Integration

TASK-BE-029  —  Обновить Telegram бот: переход на unified user_id

Эпик: Bot    |    Оценка: 1ч

Что делаем:

Адаптировать Telegram бот (FitnesBot) для работы с unified таблицей users вместо all_users. При первом контакте создавать/находить пользователя по telegram_user_id.

Зачем:

Telegram бот остаётся важным каналом для тренерской части. Без адаптации бот будет работать с устаревшей all_users и создавать несогласованность данных.

Детали реализации:

# В StartAncet handler при /start:

await db.get_or_create_user_by_telegram(telegram_user_id, username, fullname)

# Все обращения через telegram_user_id -> резолв в unified_user_id

# Метод db.get_or_create_user_by_telegram:

#   1. SELECT user_id FROM user_telegram WHERE telegram_user_id=$1

#   2. Если нет: INSERT INTO users (fullname=...) RETURNING id

#              INSERT INTO user_telegram (user_id=..., telegram_user_id=...)

#   3. Вернуть users.id

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ЭПИК 10: Мультиязычность (i18n / l10n)

TASK-BE-030  —  Перенести таблицу translations в unified БД

Эпик: i18n    |    Оценка: 1ч

Что делаем:

Перенести существующую таблицу translations из FitnesBot в unified PostgreSQL. Проверить и добавить индексы.

Зачем:

Таблица translations уже реализует правильный паттерн переводов. Нужно сделать её общей для всего unified backend.

Детали реализации:

-- Таблица переносится без изменений:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS translations (

id          SERIAL PRIMARY KEY,

entity_type VARCHAR(32) NOT NULL,

entity_id   INT NOT NULL,

lang        VARCHAR(8) NOT NULL,

field       VARCHAR(64) NOT NULL,

value       TEXT,

CONSTRAINT translations_unique UNIQUE (entity_type, entity_id, lang, field)

);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_translations_lookup

ON translations(entity_type, entity_id, lang);

Данные: экспорт dump'ом из FitnesBot, импорт в unified БД.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-031  —  Реализовать i18n dependency и утилиту применения переводов

Эпик: i18n    |    Оценка: 2ч

Что делаем:

Написать FastAPI dependency get_lang. Написать утилиты get_translations() и apply_bulk_translations() для переиспользования во всех endpoints.

Зачем:

Без централизованной утилиты каждый endpoint будет дублировать логику запроса переводов.

Детали реализации:

def get_lang(accept_language: str = Header(default='ru')) -> str:

lang = accept_language.split(',')[0].split('-')[0].strip().lower()

return lang if lang in {'ru', 'en'} else 'ru'

async def get_translations(conn, entity_type, entity_id, lang) -> dict:

if lang == 'ru': return {}

rows = await conn.fetch(

"SELECT field, value FROM translations "

"WHERE entity_type=$1 AND entity_id=$2 AND lang=$3",

entity_type, entity_id, lang)

return {row['field']: row['value'] for row in rows}

async def apply_bulk_translations(conn, items, entity_type, lang, fields) -> list:

# Один запрос для всего списка, группировка по entity_id

...

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-032  —  Применить переводы к Training Module endpoints

Эпик: i18n    |    Оценка: 4ч

Что делаем:

Добавить применение переводов ко всем endpoints тренировочного модуля, которые возвращают текстовые поля из БД.

Зачем:

Пользователь с Accept-Language: en должен видеть названия упражнений, программ и оборудования на английском.

Детали реализации:

GET /api/v1/training/{id}

-> exercises: entity_type='exercise',

fields=['title', 'description', 'muscle_group']

GET /api/v1/training/programs

-> training_programs: entity_type='training_sample',

fields=['title', 'description', 'category']

GET /api/v1/equipment

-> equipments: entity_type='equipment', fields=['title']

-> equipment_details: entity_type='equipment_detail',

fields=['name', 'type']

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-033  —  Применить переводы к Nutrition Module endpoints

Эпик: i18n    |    Оценка: 3ч

Что делаем:

Добавить переводы к endpoints питания: названия продуктов из справочника foods.

Зачем:

Продукты вводятся на русском. Пользователи с EN локалью должны видеть названия на английском.

Детали реализации:

GET /api/v1/nutrition/foods/search

-> foods: entity_type='food', fields=['name']

GET /api/v1/nutrition/journal

-> meal_items.food_name берётся из foods через translations

Примечание: продукты, добавленные пользователем

(created_by = user.id), не переводятся — это личные данные.

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-034  —  Применить переводы к Subscription Plans и Achievements

Эпик: i18n    |    Оценка: 2ч

Что делаем:

Переводить названия и описания тарифных планов и достижений.

Зачем:

Тарифные планы и достижения — маркетинговый контент, который должен быть на языке пользователя.

Детали реализации:

GET /api/v1/subscription/plans

-> subscription_plans: entity_type='subscription_plan',

fields=['name', 'description']

GET /api/v1/training/progress (achievements section)

-> achievements: entity_type='achievement',

fields=['title', 'description', 'msg']

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

TASK-BE-035  —  Расширить quiz_translations.py вопросами unified онбординга

Эпик: i18n    |    Оценка: 2ч

Что делаем:

Добавить EN переводы для новых вопросов unified онбординга в quiz_translations.py.

Зачем:

Квиз — первое, что видит пользователь. Отсутствие перевода при EN локали — критичный UX-баг.

Детали реализации:

# Добавить EN переводы для nutrition block:

'target_weight_kg': {

'text': 'What is your target weight? (kg)',

'type': 'number_input'

},

'activity_level': {

'text': 'How active are you in daily life?',

'answers': {

1: 'Sedentary (office work)',

2: 'Light activity (walks)',

3: 'Moderate (3x per week)',

4: 'Active (5x per week)',

5: 'Very active (daily intense)',

}

},

'dietary_restrictions': {

'text': 'Do you have any dietary restrictions?',

'answers': { 1:'Vegetarian', 2:'Vegan', 6:'None' }

}

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Зависимости между задачами

TASK-BE-001 (users)

+-> TASK-BE-002 (refresh_tokens)

+-> TASK-BE-003 (nutrition/training profiles)

+-> TASK-BE-004 (subscriptions)

+-> TASK-BE-005 (chat_messages)

+-> TASK-BE-006 (quiz_answers)

+-> TASK-BE-007 (meals/foods)

+-> TASK-BE-009 (migration) -> TASK-BE-008 (FK adaptation)

TASK-BE-025 (project structure)

+-> TASK-BE-010 (auth) -> TASK-BE-011 (subscription middleware)

+-> TASK-BE-012 (classifier) -+-> TASK-BE-014 (chat API)

+-> TASK-BE-013 (agents)     -+

+-> TASK-BE-015 (nutrition API)

+-> TASK-BE-016 (AI food recognition)

+-> TASK-BE-017 (КБЖУ calculator)

+-> TASK-BE-018 (training API)

+-> TASK-BE-019 (unified quiz)

+-> TASK-BE-020 (equipment)

+-> TASK-BE-021 (subscription API)

+-> TASK-BE-022 (Telegram Stars)

+-> TASK-BE-023 (user profile)

+-> TASK-BE-024 (quiz complete) <- depends on 019 + 017

TASK-BE-026 (migrations) — параллельно с 001-009

TASK-BE-027 (CI/CD) — в конце

TASK-BE-028 (push) — параллельно с основными

TASK-BE-029 (bot) — параллельно с 001, 010

TASK-BE-030..036 (i18n) — после Спринта 3

Рекомендуемый порядок (спринты)

| Спринт | Задачи | Фокус |
| --- | --- | --- |
| Спринт 1 | BE-025, BE-001..007, BE-026 | Основа: проект + все таблицы + миграции |
| Спринт 2 | BE-009, BE-008, BE-010, BE-011 | Auth + миграция пользователей |
| Спринт 3 | BE-012..015, BE-018, BE-023 | Chat router + Nutrition + Training + Profile |
| Спринт 4 | BE-016, BE-017, BE-019..022, BE-024 | AI фичи + Подписки + Онбординг |
| Спринт 5 | BE-022, BE-027..029, BE-030..036 | Telegram Stars + DevOps + Bot + i18n |

Итого: ~156 часов (~20 рабочих дней с AI-ассистентом, включая тестирование и фиксы)